📚

StudyNest

L'espace numérique personnel de l'étudiant

CAHIER DES CHARGES

Version 1.0 — Application mobile Android (Play Store)

Date : 30 juillet 2026

# Sommaire

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Nom du projet

StudyNest — application mobile Android destinée aux étudiants pour organiser l'ensemble de leur vie universitaire (cours, TD, TP, examens, notes) dans un espace personnel structuré, personnalisable et agréable à utiliser au quotidien.

## 1.2 Résumé du concept

Contrairement à un simple espace de stockage type Google Drive, StudyNest organise les documents par semestre, matière et type de contenu, avec des outils pensés spécifiquement pour les besoins des étudiants : prise de notes, favoris, recherche intelligente, partage de dossiers entre camarades, et une interface personnalisable par thèmes visuels immersifs (Sakura, Océan, Galaxie, Bibliothèque, Forêt, etc.).

## 1.3 Porteur de projet

Projet individuel — premier projet destiné à une publication sur le Google Play Store.

## 1.4 Vision produit

Le succès de StudyNest ne reposera pas uniquement sur le stockage de fichiers, mais sur l'expérience utilisateur : une interface élégante, créative et agréable, qui donne envie aux étudiants de revenir chaque jour plutôt que d'utiliser Drive ou leurs dossiers classiques.

# 2. Contexte et problématique

Les étudiants accumulent chaque semestre une grande quantité de documents (cours, TD, TP, photos de tableau, examens corrigés) dispersés entre le stockage du téléphone, des applications de messagerie, des e-mails et des services cloud génériques.

### 2.1 Problèmes identifiés

- Documents dispersés entre plusieurs applications (WhatsApp, Drive, Galerie, e-mail).

- Absence de structure adaptée à la logique académique (semestre / matière / type de document).

- Perte de temps lors de la recherche d'un document précis avant un examen.

- Manque d'outils dédiés : pas de suivi de moyenne, pas de planning d'examens intégré.

- Applications de stockage génériques peu engageantes et peu personnalisables.

### 2.2 Opportunité

Il n'existe pas, à ce jour, d'application mobile grand public combinant organisation académique structurée, prise de notes, et personnalisation visuelle poussée (thèmes immersifs). Cette combinaison constitue l'axe de différenciation principal de StudyNest sur le Play Store.

# 3. Objectifs du projet

### 3.1 Objectifs fonctionnels

- Permettre à un étudiant d'organiser ses documents par semestre, matière et type de contenu.

- Offrir un espace de prise de notes intégré à l'application.

- Permettre une recherche rapide et pertinente parmi tous les contenus.

- Proposer une sauvegarde cloud fiable des données de l'utilisateur.

- Permettre le partage simple d'un dossier entre étudiants.

- Offrir une personnalisation visuelle forte via des thèmes immersifs.

### 3.2 Objectifs business

- Publier une version MVP fonctionnelle sur le Play Store en 2 à 4 semaines.

- Construire une base d'utilisateurs actifs grâce à une expérience différenciante.

- Mettre en place un modèle freemium avec des fonctionnalités Premium à moyen terme.

### 3.3 Objectifs non-fonctionnels

- Assurer la fiabilité et la sécurité des données stockées (documents, notes personnelles).

- Garantir une interface fluide, rapide et intuitive, y compris sur des téléphones d'entrée de gamme.

- Concevoir une architecture évolutive permettant l'ajout des fonctionnalités V2 et Premium sans refonte majeure.

# 4. Public cible

### 4.1 Utilisateurs principaux

- Étudiants de l'enseignement supérieur (licence, ingénierie, master) utilisant un smartphone Android.

- Étudiants gérant plusieurs matières par semestre avec un volume important de documents (PDF, photos, scans).

### 4.2 Personas indicatifs

| Persona | Profil | Besoin principal |
| --- | --- | --- |
| Eya, 20 ans | Étudiante en télécommunications, très organisée | Structurer ses cours par matière et retrouver rapidement un document avant un examen |
| Karim, 22 ans | Étudiant en informatique, travaille souvent en groupe | Partager facilement des dossiers de cours avec ses camarades |
| Sarra, 19 ans | Étudiante en première année, attachée à l'esthétique de ses outils | Utiliser une application personnalisable et agréable au quotidien |

# 5. Analyse concurrentielle (synthèse)

| Solution | Point fort | Limite |
| --- | --- | --- |
| Google Drive | Stockage fiable, synchronisation | Aucune structure académique, pas de personnalisation |
| Google Keep / Notion | Prise de notes flexible | Pas pensé pour la gestion de documents de cours |
| Applications d'emploi du temps étudiant | Bonne gestion du planning | Pas de gestion documentaire ni de notes |

Positionnement de StudyNest : la seule application combinant organisation académique structurée, prise de notes, partage entre étudiants et personnalisation visuelle immersive.

# 6. Fonctionnalités — Version 1 (MVP)

Le MVP doit rester simple, stable et rapide à développer (2 à 4 semaines), tout en posant les bases de la différenciation produit.

## 6.1 Gestion des semestres et matières

- Créer, renommer et supprimer un semestre.

- Ajouter une matière à un semestre : nom, couleur, icône.

- Vue d'ensemble des matières sous forme de cartes (nombre de cours, TD, TP, examens).

## 6.2 Gestion des documents

- Importer un document dans une matière, classé par type : Cours, Résumés, TD, TP, Examens, Photos de tableau.

- Prendre une photo directement depuis l'application (photo de tableau).

- Renommer, déplacer, supprimer un document.

- Prévisualisation des PDF et images sans quitter l'application.

## 6.3 Notes personnelles

- Créer une note texte libre, associée ou non à une matière.

- Modifier et supprimer une note.

## 6.4 Favoris

- Marquer un document ou une note comme favori pour un accès rapide depuis le tableau de bord.

## 6.5 Recherche

- Recherche globale par mot-clé sur les noms de matières, documents et notes.

- Résultats filtrables par matière ou par type de document.

## 6.6 Sauvegarde et compte utilisateur

- Création de compte et connexion (e-mail / Google Sign-In).

- Synchronisation des données via Firebase (Firestore + Storage).

- Restauration automatique des données lors d'une connexion sur un nouvel appareil.

## 6.7 Tableau de bord

- Message d'accueil personnalisé (« Bonjour Eya »).

- Résumé du jour : cours consultés récemment, nouveaux fichiers, accès aux favoris.

## 6.8 Personnalisation (socle du MVP)

- Choix entre un thème clair et un thème sombre.

- Choix d'une couleur d'accent par défaut (base pour les thèmes immersifs de la V2).

# 7. Fonctionnalités — Version 2

## 7.1 Outils académiques avancés

- Calcul automatique de la moyenne par matière et par semestre.

- Planning des examens avec rappels.

- Calendrier des devoirs et échéances.

## 7.2 Personnalisation avancée : thèmes immersifs

Élément central de différenciation produit. Chaque thème transforme l'interface dans son ensemble (couleurs, icônes, illustrations, animations, métaphores visuelles), et pas seulement la palette de couleurs.

| Thème | Métaphore visuelle |
| --- | --- |
| 🌸 Sakura | Les matières sont représentées par des pétales sur un cerisier |
| 🌊 Océan | Les dossiers deviennent des îles, les fichiers des coquillages |
| 🌌 Galaxie | Chaque matière est une planète, les chapitres des satellites |
| 📚 Bibliothèque | Les matières sont des livres rangés sur une étagère |
| 🌲 Forêt | Chaque matière est un arbre qui grandit avec les ajouts de contenu |
| 🌼 Floral / 🌌 Galaxy / ☁️ Sky / 🌙 Midnight / ☕ Coffee / 🍂 Automne / ❄️ Hiver / 🌅 Sunset / 💜 Lavande | Univers visuels additionnels (palette, illustrations, fonds) |

## 7.3 Gamification légère

- Gain de points d'expérience (XP) lors de l'organisation des documents.

- Badges de fin de semestre et paliers (ex. « Archiviste » à 100 cours classés).

- Barres de progression par matière (ex. pourcentage de contenu organisé).

## 7.4 Widgets et accessibilité

- Widget Android pour accéder rapidement aux favoris ou au prochain examen.

- Export d'une matière ou d'un semestre au format PDF.

- Scanner de documents intégré (recadrage et amélioration automatique).

## 7.5 Partage intelligent entre étudiants

- Partage d'un dossier via un code ou un lien, sans envoi de fichiers un par un.

- Gestion des permissions : lecture seule ou contribution.

- Historique des dossiers partagés, reçus et envoyés.

# 8. Fonctionnalités — Offre Premium

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Stockage illimité | Suppression du quota de stockage cloud de la version gratuite |
| Verrouillage biométrique | Protection de l'application par empreinte digitale / reconnaissance faciale |
| Sauvegardes automatiques | Sauvegarde programmée sans action manuelle de l'utilisateur |
| Thèmes exclusifs | Univers visuels supplémentaires réservés aux abonnés Premium |
| Partage avancé | Partage de dossiers avec plusieurs collaborateurs et suivi des contributions |

# 9. Expérience utilisateur et arborescence

### 9.1 Principe d'arborescence

L'organisation suit une hiérarchie simple et constante : Semestre → Matière → Type de document. Exemple :

| Niveau | Exemple |
| --- | --- |
| Semestre | Semestre 1 |
| Matière | Réseaux, Java, Mathématiques, Anglais |
| Type de document (par matière) | Cours, TD, TP, Examens, Photos de tableau |

### 9.2 Principes d'interface

- Les matières sont présentées sous forme de cartes visuelles avec statistiques (nombre de documents, progression).

- Les dossiers sont représentés comme une bibliothèque virtuelle plutôt que comme de simples icônes de dossier.

- La recherche doit permettre des requêtes combinées (ex. « réseaux TP ») et retourner des résultats pertinents instantanément.

### 9.3 Ton et accessibilité

- Interface en français (langue principale), avec structure de traduction prête pour l'anglais et l'arabe.

- Contraste et taille de police adaptés à la lecture prolongée de documents.

# 10. Architecture technique

### 10.1 Plateforme

- Application mobile Android native ou cross-platform (à trancher en phase de cadrage technique).

- Distribution initiale via Google Play Store.

### 10.2 Back-end et données

- Authentification : Firebase Authentication (e-mail/mot de passe, Google Sign-In).

- Base de données : Firebase Firestore pour les métadonnées (semestres, matières, notes, favoris).

- Stockage fichiers : Firebase Storage pour les PDF, images et scans.

- Notifications : Firebase Cloud Messaging pour les rappels d'examens et de devoirs (V2).

### 10.3 Modèle de données simplifié

| Collection | Champs principaux |
| --- | --- |
| users | id, nom, e-mail, thème actif, date de création |
| semesters | id, userId, nom, dateDebut, dateFin |
| subjects | id, semesterId, nom, couleur, icône |
| documents | id, subjectId, type, nom, urlFichier, dateAjout, favori |
| notes | id, subjectId (optionnel), contenu, dateModification |
| shares | id, dossierId, code, permissions, dateExpiration |

### 10.4 Sécurité

- Règles de sécurité Firestore/Storage limitant l'accès aux données au propriétaire, sauf dossiers explicitement partagés.

- Chiffrement des données en transit (HTTPS) assuré nativement par Firebase.

- Option de verrouillage biométrique local pour les fonctionnalités Premium.

# 11. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Ouverture de l'application en moins de 2 secondes sur un appareil d'entrée de gamme |
| Fiabilité | Aucune perte de données lors d'une synchronisation interrompue (reprise automatique) |
| Compatibilité | Support Android à partir d'une version courante définie en phase de cadrage technique |
| Sécurité | Accès aux documents personnels strictement réservé au propriétaire du compte |
| Évolutivité | Architecture permettant l'ajout des thèmes, du partage et de la gamification sans refonte |
| Accessibilité | Contrastes suffisants, tailles de police ajustables |

# 12. Planning de développement indicatif

| Phase | Contenu | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | Choix technique final, maquettes, arborescence de l'écran | 3 à 5 jours |
| Phase 1 — MVP | Gestion semestres/matières, documents, notes, favoris, recherche, sauvegarde Firebase | 2 à 3 semaines |
| Phase 2 — Publication | Tests, corrections, préparation fiche Play Store, publication | 3 à 5 jours |
| Phase 3 — V2 | Thèmes immersifs, gamification, planning d'examens, partage intelligent | 4 à 6 semaines |
| Phase 4 — Premium | Stockage illimité, verrouillage biométrique, thèmes exclusifs | À définir selon retours utilisateurs |

# 13. Modèle économique

- Modèle freemium : fonctionnalités MVP et V2 de base gratuites.

- Abonnement Premium (mensuel ou annuel) débloquant stockage illimité, thèmes exclusifs, verrouillage biométrique et sauvegardes automatiques.

- Aucune publicité intrusive envisagée dans un premier temps, afin de préserver l'expérience utilisateur.

# 14. Livrables attendus

- Maquettes de l'interface (au minimum : tableau de bord, liste des matières, fiche matière, prise de notes, recherche).

- Application Android fonctionnelle (MVP) publiée sur le Play Store.

- Documentation technique de l'architecture Firebase (collections, règles de sécurité).

- Fiche Play Store : nom, description, icône, captures d'écran.

# 15. Risques et points de vigilance

| Risque | Impact | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- |
| Périmètre du MVP trop large | Retard de publication | Limiter strictement le MVP aux fonctionnalités listées en section 6 |
| Coût de stockage Firebase à grande échelle | Impact sur la rentabilité | Plafonner le stockage gratuit, inciter à l'offre Premium |
| Complexité du partage de dossiers | Failles de sécurité potentielles | Règles de sécurité strictes et tests dédiés avant activation en V2 |
| Charge de développement des thèmes immersifs | Allongement du planning V2 | Prioriser 2 à 3 thèmes phares avant extension |

# 16. Annexe — Identité de marque

### 16.1 Nom retenu

StudyNest — nom court, évocateur (l'idée d'un « nid » personnel et sécurisant pour les études), disponible et facilement mémorisable.

### 16.2 Éléments d'identité à définir en phase de design

- Logo et icône d'application (déclinables selon le thème actif).

- Palette de couleurs par défaut et déclinaisons par thème.

- Ton de la fiche Play Store et des messages in-app (chaleureux, motivant, proche de l'étudiant).